PINF - PROJET

LA RÉSERVE / NOEUX ENVIRONNEMENT

CR ÉQUIPE :

| Date & Heure : | 14 Octobre 2025 – 16h00-17h00 (après réunion client) |
| --- | --- |
| Lieu : | Discord |
| Participants Présents : | Chloé (CP), Erine (RC Client), Alexis (RC Enseignant), Dorian (RT) |
| Objet : | Débrief de la réunion client |
| Rédacteur du CR : | Alexis |

1. Bilan de la réunion client

Points clés à retenir pour le CDC :

- Fonctionnalités voulues : Agenda (très important), Réservation de salles (avec devis si pas de paiement en ligne), Commande de paniers.

- Contraintes techniques : L’agenda des salles doit pouvoir se lier à Next Cloud (logiciel libre sur leur NAS).

- Sécurité/Gestion : Si on met des comptes, il faut prévoir des droits d'utilisateur différents pour les bénévoles/employés et assurer la sécurité.

- Double site : Clarifier la répartition : La Réserve (salles, agenda, événements sur place, présentation des locaux) ; Noeux Environnement (paniers, interventions dans les classes, bénévoles / salariés…)

2. Actions immédiates

| Action | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- |
| 2.1 CR Client | 16/10/2025 | À faire : Faire un point sur la rencontre avec le client pour valider la compréhension des deux côtés. |
| 2.2 Architecture Git | 17/10/2025 | FAIT : Créer le dépôt, architecture |
| 2.3 Planification | 17/10/2025 | FAIT : Mettre à jour le tableau des charges |
| 2.4 Contact Tuteur | 20/10/2025 | À faire : Questionner sur l'aspect légal (cookies, RGPD) et les contraintes/possibilités d'hébergement/installation. |
| 2.5 Maquettes (Mockups) | Fin Octobre | À faire : Commencer des maquettes simples pour les pages clés (Accueil La Réserve, Page Réservation Salle) pour inclure dans le CDC. |